Uchwała Nr 366/XLIII/05

Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 23.09.2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Zegrze

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późń. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

W Planie Rozwoju Miejscowości Zegrze stanowiącym załącznik do uchwały Nr 317/XL/2005 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2005 dodaje się załącznik „Opis planowanego przedsięwzięcia - Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu” , w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się do realizacji zadanie określone w załączniku „Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty  na terenie gminy Serock.

Załącznik do uchwały Nr 366/XLIII/05

Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.09.2005r.

# Opis planowanego przedsięwzięcia – Modernizacja chodników i parkingu w zegrzu

Niniejszy opis stanowi załącznik do Planu Rozwoju Miejscowości Zegrze i zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, szacunkowy kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia.

O dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia ze środków SP ROL gmina Serock będzie ubiegała się w roku 2005.

## Ogólny opis przedsięwzięcia

Projekt polega na przeprowadzeniu kompleksowych prac modernizacyjnych przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Zegrze.

W chwili obecnej społeczność tej miejscowości dostrzega braki i zaniedbania w wyposażeniu przestrzeni w centrum miejscowości.

Szczególnie uciążliwy dla mieszkańców jest  brak chodników i miejsc parkingowych o odpowiednim standardzie w centrum Zegrza.

W chwili obecnej nawierzchnia chodnika jest na całym, przewidzianym do modernizacji odcinku zniszczona. Powoduje to utrudnienia dla pieszych, którzy poruszają się po chodniku.

Planowana inwestycja polegała będzie na modernizacji chodnika w centrum Zegrza, na odcinku ok.700 m.. Chodnik ten prowadzi do Kościoła i służy wszystkim mieszkańcom.

Zmiana nawierzchni chodnika  i zastąpienie starych, zniszczonych płyt betonowych estetyczną kostką będzie miało wpływ na poprawę estetyki w centrum Zegrza.

Utrudnienia związane są również z brakiem miejsc parkingowych. Mieszkańcy, którzy przyjeżdżają do Kościoła nie mają gdzie pozostawić samochodu.

W chwili obecnej jako parking wykorzystywany jest przez nich plac zieleni pod Kościołem.

Plac ten jest zbyt mały aby mogły pozostawić tam swój samochód wszystkie osoby, które przyjadą do Kościoła. Nierzadki jest widok, zwłaszcza w niedzielę – samochodów pozostawionych wzdłuż pasa drogowego. Takie rozwiązanie stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi, gdyż parkujące wzdłuż drogi samochody  utrudniają manewrowanie i ograniczają widoczność.

Projekt, o dofinansowanie którego się ubiegamy,  zakłada utworzenie 25 miejsc parkingowych. Taka liczba w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

Dzięki realizacji projektu podniesie się standard życia mieszkańców i zostaną zaspokojone ich potrzeby społeczne.

Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje:

- przeprowadzenie prac rozbiórkowych istniejącego chodnika (rozebranie płyt betonowych),

- położenie kostki brukowej w miejscu usuniętych płyt betonowych,

- prace modernizacyjne na parkingu

## Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

Ogólny koszt inwestycji to koszt przewidzianych do wykonania robót budowlanych. Szacuje się, że wartość inwestycji nie przekroczy kwoty 433 108,71 pln (brutto).

Kwotę tą oszacowano w oparciu o przygotowany kosztorys inwestorski.

Szacuje się, że roboty rozbiórkowe będą kosztowały nie więcej niż 21 423,69 pln

Prace związane z  ułożeniem nowej kostki na chodniku w miejscu zdjętych płyt betonowych będzie kosztowało nie więcej niż 211 967,17 pln.

Koszty prac modernizacyjnych przy parkingu będą wynosić 121 616,28 pln.

Powyższe wartości, są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.

## Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia powinno nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Szacuje się, że umowę podpiszemy  w październiku 2005r.

Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu się projektu do dofinansowania rozpoczniemy procedurę przetargową.

X.2005 – rozpoczęcie procedury przetargowej

V.2006 – IX.2006 – modernizacja chodników ( Etap I projektu)

V.2006 – VI.2006 – modernizacja parkingu przy kościele (Etap II projektu)

IX.2006 – złożenie wniosku o płatność za I etap prac

VII.2006 – złożenie wniosku o płatność za II etap prac