Uchwała Nr 436/XLIX/2006

Rady Miejskiej w Serocku

z  dnia 14.02.2006r.

w sprawie: przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§  1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa        i Leśnictwa w zakresie wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska       i Gospodarki Wodnej w 2005r., stanowiący załącznik do uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół

z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.

W dniu 11 stycznia 2006r. Komisja Rewizyjna w składzie:

przewodniczący			- Janusz Plewko

z-ca przewodniczącego		- Piotr Ślaziński

członkowie				- Jerzy Cybulski

- Andrzej Janusz

- Maria, Jadwiga Mierzwa

- Józef, Wiesław Miłosz

dokonała kontroli realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) w 2005r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚRiL) Pani Krystyny Szczypińskiej oraz Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) Pana Wiesława Kwiatkowskiego udzielającego niezbędnych informacji dotyczących wykonanych zadań inwestycyjnych opłaconych ze środków GFOŚiGW.

Stan funduszu na początek 2005r. wynosił 996.440,07zł.

Planowane przychody w kwocie 1.104.500zł zrealizowano w 1.075.277,91zł tj. w 97,35%, natomiast planowane wydatki w kwocie 1.951.610,45zł zrealizowano w kwocie 1.875.336,29zł, tj. w 96,0%.

Na uzyskane w 2005r. przychody składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne   –    plan        3.000zł wyk.        2.832,40zł tj. 94,41%

- wpływy z różnych opłat                             –   plan 1.092.500zł wyk. 1.063.725,51zł tj. 97,37%.

(z Urzędu Marszałkowskiego i za wycinkę drzew)

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny       –   plan        9.000zł wyk.       8.720zł,     tj. 96,89%.

w postaci pieniężnej

Realizacja wydatków z GFOŚiGW w 2005r przedstawia się następująco:

- Zadania bieżące:

- środki odprowadzane do WFOŚiGW       -     plan    15.263zł,     wyk. 15.263zł ,       tj. 100%

- sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego  - plan 54.500zł.   wyk. 52.309,02zł,  tj. 89,47%

oraz znakowanie szlaków dydaktycznych

krajoznawczo-turystycznych, łącznie

ze składkami na ubezp. społeczn

- zakup materiałów i wyposażenia       -     plan        1.000zł,    wyk.       895,97zł,  tj.    89,60%

- edukacje ekologiczne                         -     plan         6.000zł,   wyk.    5.855zł ,       tj.   97,58%

- pilotażowy program segregacji odpadów- plan      83.450zł,  wyk.   72.724,34zł,   tj.  87,15%

-zadrzewianie i zalesianie gminy,           - plan      69.000zł,   wyk.   72.769,64zł,    tj. 105,46%

urządzanie i utrzymanie terenów zieleni

- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach        - plan      85.000zł,    wyk.  84.522,76zł,  tj.   99,44%

przy drogach gminnych

- koszty i prowizje bankowe                     - plan        2.037zł,    wyk.     1.734,54zł,  tj.   85,15%

-opinie, ekspertyzy biegłych- pomiary,    - plan       28.000zł    wyk.     27.157,20zł, tj. 96,99%

monitoring stanu środowiska

przy składowisku odpadów w Dębem

- likwidacja dzikich wysypisk            - plan       5.000zł,   wyk.     4.800zł,          tj.   96,00%

- inne drobne usługi, utylizacja           - plan     9.700zł,    wyk.     5.638,32zł,      tj.  58,13%

przeterminowanych leków

- odbiór odpadów komunalnych         - plan    90.000zł,   wyk.    77.773,80zł,     tj. 86,42%

- program unieszkodliwiania              - plan    10.000zł,    wyk.      8.600,36zł,    tj. 86,00%

odpadów zawierających azbest

- szlaki turystyczne- dydaktyczno-     - plan      2.000zł,    wyk.      1.323zł,         tj. 66,15%

krajoznawcze

-  zakup oprogramowania do ewidencji – plan   1.550zł,    wyk.      1.549,40zł,    tj. 99,96%

azbestu oraz umów na odbieranie

odpadów komunalnych i wywóz

nieczystości ciekłych

- Wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe realizowane przez Ref. PRI w tym :

- Zadania objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi:

- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie  - plan 512.830,45zł,  wyk. 505.712,55zł,  tj.98,6%

(Serock, ul. Polna, Dłużewskich, Wierzbica, Kania Polska)

- budowa wodociągu w Jadwisinie 		         - plan 1.000zł, 		wyk. 0, 	tj. 0%

- budowa wodociągu w Maryninie ul. Słoneczna  - plan 1.000zł, 		wyk. 0, 	tj. 0%

- opracowanie dokumentacji technicznej

na budowę kanalizacji sanitarnej w:

* Jadwisinie					      - plan 34.000zł,   wyk. 33.073,40zł, tj. 97,3%

* Serocku (ul. Hubickiego, Sienkiewicza)	      - plan 32.000zł,   wyk. 31.929,42zł, tj. 99,8%

* Serocku (ul. Chrobrego) 			      - plan 23.000zł,   wyk. 22.367,16zł, tj. 97,2%

* Serocku (ul. Wyzwolenia)			      - plan 26.000zł,   wyk. 25.031,96zł, tj. 96,3%

* Dębem					      - plan 25.000zł,   wyk. 22.570zł,      tj. 90,3%

- rozbudowa ścieżki dydaktyczno-		      - plan 50.280zł,   wyk. 32.478,40zł,  tj. 64,6%

krajoznawczo-turystycznej Jadwisin-

Serock-Wierzbica

- przebudowa składowiska odpadów		      - plan 161.000zł, wyk. 160.293zł, tj. 99,56%

w Dębem w celu rekultywacji

# II Zadania jednoroczne

-budowa wodociągów:

* Serock, ul. Wyzwolenia			- plan 20.000zł,   wyk. 19,367zł,      tj. 96,84%

* Serock, ul. Sienkiewicza			- plan 11.000zł,   wyk. 10.594,03zł,  tj. 96,31%

* Serock, ul. Ogrodowa			- plan 12.000zł,   wyk. 11.967,95zł,  tj. 99,73%

* Serock, ul. dojazdowa do Polnej		- plan 10.000zł,   wyk. 8,940,24zł,   tj. 89,40%

* Stasi Las, ul. Cicha				- plan 10.000zł,   wyk. 9.981,05zł,   tj. 99,81%

* Stasi Las, ul. Słoneczna			- plan 10.000zł,   wyk. 9.533,70zł,   tj. 95,34%

* Nowa Wieś					- plan 15.000zł,   wyk. 14,980zł,      tj. 99,87%

* Dębe						- plan 7.000zł,     wyk. 6.955zł,        tj. 99,36%

* Kania Polska (ul.Świerkowa)		- plan 9.000zł,    wyk. 8.311,03zł,    tj. 92,34%

* Jachranka					- plan 24.000zł,  wyk. 23.861zł,       tj. 99,42%

- budowa kanalizacji sanitarnej:

* Stasi Las					- plan 285.000zł, wyk. 284,986,76zł,   tj.99,99%

* Skubianka					- plan 29.000zł,  wyk. 28.963,09zł,     tj. 99,87%

*Serock,ul. Kuligowskiego, Jorkuna              -plan 22.000zł,wyk.21.604,64zł tj.  98,20%

dokumentacja techniczna i budowa

kanalizacji deszczowej

*Serock, ul.Wolskiego,11Listopada		-plan 60.000zł,   wyk. 59.292zł,    tj. 98,82%

- inne zadania

* koncepcja rozwiązania technicznego	-plan 30.000zł,   wyk. 29,280zł,    tj. 97,6%

zaopatrzenia gminy w wodę

* dokumentacja techniczna i budowa	-plan 13.000zł,   wyk. 12.451,20zł,   tj. 95,78%

lokalnej i przydomowej oczyszczalni

ścieków w Gąsiorowie

III Wydatki na remonty:

- remont systemu kanalizacji w ośrodku	-plan 31.000zł,   wyk. 30.994,89zł,   tj. 99,98%

wypoczynkowym w Jadwisinie

- remont kanalizacji deszczowej w Serocku	-plan 25.000zł,   wyk. 16.900zł,        tj. 67,6%

(ul. Pułtuska, Radzymińska, Nasielska,

Kościuszki, A.A.Kędzierskich)

Z ogólnej kwoty środków finansowych na 2005 rok będących w dyspozycji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.071.717,98zł wydatkowano kwotę 1.875.336,29zł. Stan funduszu na koniec 2005r zamyka się kwotą 196.381,69zł.

Na realizację zadań bieżących związanych z ochroną środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano 432.916,82zł, na zadania inwestycyjne i remontowe 1.442.419,47zł (PRI)

Wykonanie tak dużej liczby zadań możliwe było dzięki zwiększonym w końcu 2004r. wpływom za usuwanie drzew w Zegrzu.

Zadania bieżące dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrealizowano zgodnie z potrzebami do wysokości środków określonych w planie.

Na zadanie w § 4300 (zadrzewianie i zalesianie gminy, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni) stwierdzono uzasadnione przekroczenie planowych kwot z 69.000zł do 72.769,64zł spowodowane koniecznością likwidacji zniszczeń drzewostanu przez wandali     w Serocku poprzez nowe nasadzenia.

Brak wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich w § 6110 poz. 9,10 (budowa wodociągów w Jadwisinie oraz Marynino, ul. Słoneczna) określonych w planie na kwoty po 1.000zł każde nie wynika z faktu odstąpienia od ich realizacji. Zapisane w 2005r symboliczne kwoty pozwalają na  wykonanie tych zadań w 2006r.

Komisja pozytywnie ocenia działalność gminy w zakresie prowadzonej inwentaryzacji pokryć dachowych eternitem i ustalenia miejsca na składowanie odpadów zawierających azbest, stwierdzając jednocześnie potrzebę podjęcia przez Radę Miejską właściwej uchwały dotyczącej pomocy finansowej mieszkańcom przy ich utylizacji.

WNIOSKI:

Komisja stwierdza prawidłowość dokonywanych wydatków z  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tak w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych w oparciu o środki funduszu przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji jest właściwa, a osiągnięte efekty rzeczowe w dziedzinie wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa  składowiska odpadów w Dębem i inne proekologiczne działania  wzbogacają infrastrukturę gminy w przyjazne mieszkańcom urządzenia oraz tereny rekreacyjne (ścieżka dydaktyczno- krajoznawczo-turystyczna)

Komisja wskazuje na konieczność zintensyfikowania w 2006r prac w celu realizacji zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym, tj: budowa wodociągu gminnego w Jadwisinie oraz Maryninie, ul. Słoneczna.

Wskazane jest opracowanie programu pomocy finansowej dla mieszkańców  gminy na  utylizację odpadów z azbestu, po uprzednim podjęciu właściwych uchwał przez Radę Miejską.

Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz Pan Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokóle oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień.

Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

- Janusz Plewko			...............................................

- Piotr Ślaziński			................................................

- Jerzy Cybulski			...............................................

- Andrzej Janusz			..............................................

- Maria, Jadwiga Mierzwa		.............................................

- Józef, Wiesław Miłosz		.............................................

Kierownik						            Burmistrz

Referatu Ochrony Środowiska					Miasta i Gminy Serock

Rolnictwa i Leśnictwa

Krystyna Szczypińska						   Sylwester Sokolnicki

Kierownik

Referatu Przygotowania

i Realizacji Inwestycji

Wiesław Kwiatkowski

Serock, dnia 20.01.2006r.