Uchwała Nr  165/XXII/2004

Rady Miejskiej w Serocku

z  dnia 12.03.2004r.

w sprawie: przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Referatu

Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w

2003r.

Na podstawie  art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§  1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w 2003r., stanowiącego załącznik do uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół

z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w 2003r.

Dnia 10 grudnia 2003r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Janusz Plewko                     -    przewodniczący

2. Piotr Ślaziński                     -    z-ca przewodniczącego

3. Jerzy Cybulski                     -    członek

4. Andrzej Janusz                    -    członek

5. Maria, Jadwiga Mierzwa     -    członek

6. Józef, Wiesław Miłosz        -     członek

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji inwestycji w 2003r.  w obecności  p. Mirosława Michalaka - Kierownika Referat PRI oraz       p. Barbary Jakubowskiej – inspektora ds. inwestycji.

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003 przyjęty Uchwałą Nr 32/V/2002 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2002r.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Komisję była analiza ilościowa              i wartościowa planowanych na 2003r. zadań inwestycyjnych, w tym zadań inwestycyjnych     z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz analiza wydatków na zadania remontowe   w roku 2003. Ponadto Komisja przeprowadziła lustrację inwestycji pn. budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zegrzu wraz z zagospodarowaniem, poddając kontroli dokumentację związaną z realizacją tego zadania.

W toku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

- Wykonanie inwestycji na dzień 10.12.2003r. (bez Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

Ogółem wg  planu na 2003r. zamykającego się kwotą 2.616.577zł zrealizowano inwestycje na kwotę 2.069.145,25zł, tj. 79,1% wykonania.

Realizacja zadań obejmowała wykonanie:

| NAZWA ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| I KANALIZACJA SANITARNA Serock, ul. Ogrodowa – sieć kanaliz. z przykanalikami (inwestycja z udziałem środ. SAPARD) ul. Pułtuska | 557.577 154.000 | 557.577,00 153.528,26 |  |
| II WODOCIĄGI Nowa Wieś-Kania Nowa- sieć wodociągowa z przyłączami Serock,ul.A.A.Kędzierskich sieć wodociągowa z przyłączami Jachranka – sieć wodociągowa, modernizacja stacji i zagospodarowanie terenu, sieć wodociągowa Jachranka-Skubianka | 102.000 26.000 588.000 | 100.382,98 25.541,12 378.530,25 | pełne wyk. do końca grudnia – roboty w trakcie odbioru stacji wodociągowej |
| III SZKOŁY PODSTAWOWE Zegrze – budowa boiska wraz z zagospodarowaniem Serock – zagospodarowanie boiska Zegrze – budowa instalacji gazowej | 250.000 85.000 34.000 | 249.771,04 84.608,92 | przewidyw. wykonanie ok. 20 grudnia 2003r. |
| IV ENERGETYKA-OŚWIETLENIE DROGOWE Jadwisin Borowa Góra Skubianka Dokumentacja techniczna dla Serocka (ul. Pułtuska, Wyzwolenia) Izbica, Wola Kiełp. Ludwinowo Dębskie, Jachranka | 48.000 31.000 79.000 50.000 | 47.515,04 30.184,67 78.069,76 11.073,06 | Wykonano projekt techn. ul. Wyzwolenia odbiór pozostałych do końca grudnia 2003r. |
| V GAZYFIKACJA Dębe – sieć gazowa z przyłączami | 25.000 | 40,00 | Koszt ogłoszenia przetargu. Nagazowanie do końca roku 2003 |
| VI INNE Dokumentacja techniczna mola Dokumentacja techniczna placów zabaw | 16.000 15.000 |  | odbiór do 24.12.2003r. odbiór do 24.12.2003r. |
| VII CHODNIKI I DROGI Zakup i montaż wiat przystankowych w Woli Smolanej, Kani Polskiej, Stanisławowie Chodnik w Wierzbicy, ul. Na Skarpie Dokumentacja techniczna chodnika Wola Kiełp.-Jachranka Dokumentacja techniczna ciągu pieszo-rowerowego Serock-Jadwisin | 15.000 9.000 15.000 15.000 | 14.598,51 8.607,84 11,82 | Koszt wypisu z rejestru gruntu odbiór w najbliższych dniach do 20.12.03r odbiór w najbliższych dniach do 20.12.03r |
| VIII BUDOWNICTWO Budynki mieszkalne w Serocku, ul. Polna, ul. Rynek Modernizacja budynku SPZOZ | 230.000 272.000 | 104.933,87 224.171,11 | Zafakturowanie robót do końca r.2003 |
| OGÓŁEM | 2.616.577 | 2.069.145,25 |  |

W zakresie inwestycji objętych  adnotacjami w uwagach istnieje pewność, że przewidziane na ich wykonanie środki finansowe zostaną wykorzystane, ponieważ realizacja zadań dobiega końca i wykonawcy po odbiorach robót w drugiej dekadzie grudnia przedstawią faktury końcowe do zapłaty.

- Wydatki na zadania inwestycyjne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003r.

Planowane na łączną kwotę 217.490zł zrealizowano do dn. 10 grudnia 2003r. w kwocie 189.923,35zł, co stanowi 87,3% wykonania. Dotyczyły one:

| NAZWA ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | UWAGI DOTYCZĄCE EFEKTÓW RZECZOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| I KANALIZACJA DESZCZOWA Serock- ul. Zakroczymska, Zaokopowa, Krótka, Kościuszki, Radzymińska, Niska | 110,00 | 89.571,46 | ul. Kościuszki-dokum. techniczna ul. Zakroczymska-kanalizacja ul.Zaokopowa – odprowadzenie wód do ul. Zakroczymskiej pozostałe ul. różne mniejsze i większe roboty |
| II KANALIZACJA SANITARNA 1.Budowa kanału kanalizacji sanitarnej urządzeń zbiornikowo-tłocznych, kabli zasilających, przyłączy kanalizacyjnych w ul. Piaskowej (inwestycja przygotowana do realizacji z funduszy SAPARD w 2004r.) 2.Dokumentacja techniczna- Wierzbica, modernizacja przepompowni w Serocku ul. A.A. Kędzierskich modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej. | 13.572 17.000 | 13.571,54 10.891,83 | Aktualizacja pozwolenia na budowę, opracowanie materiałów i kosztorysów Serock –kosz na skratki, studnia rewizyjna, remont pompy. Wola Kiełp. – diagnoza, inwentaryzacja studni i kanałów. |
| III WODOCIĄGI GMINNE 1a. Stasi Las – sieć wodociągowa 1b. Karolino - sieć wodociągowa Dokumentacja techniczna – Serock, ul. Moczydło, Polna, Wierzbica, Łacha, Kania Polska 3. Budowa stacji uzdatniania wody z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia w miejscowości Łacha (inwestycja przygotowana do realizacji z funduszy SAPARD w 2004r.) | 71.300 5.618 | 20.603,21 15.770,64 33.897,37 5.617,50 | sieć dług. 332mb sieć dług. 169mb oprac. proj. technicznego aktualizacja map |
| OGÓŁEM | 217.490 | 189.923,55 |  |

W trakcie realizacji jest kanalizacja deszczowa w ul. Nasielskiej. Do końca br. wydatki zostaną zrealizowane w pełni.

Na podkreślenie zasługuje fakt przygotowywania dokumentacji na inwestycje objęte

dofinansowaniem SAPARD w 2004r. Dotyczy to kanalizacji sanitarnej w Serocku w ul. Piaskowej oraz budowy stacji uzdatniania wody wraz z rurociągiem w miejscowości Łacha. Mimo braku pewności, czy gmina znajdzie się na liście rankingowej i czy zadania te znajdą akceptację SAPARD, wymagane procedury zostaną wszczęte w drugiej dekadzie grudnia, co pozwoli na warunkowy wybór wykonawcy. Z chwilą przyznania środków finansowych inwestycje będą realizowane; w przypadku braku  akceptacji ze strony SAPARD procedury te można bez żadnej konsekwencji zakończyć.

- Wydatki na zadania remontowe planowane na rok 2003 w kwocie 1.065.500zł wykonano w kwocie 855.222,73zł tj. w 80,3%. Ich Realizacja dotyczyła:

| NAZWA ZADANIA | PLAN | WYKONANIE | UWAGI DOTYCZACE EFEKTÓW RZECZOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| I DROGI – MIASTO (drogi, chodniki, parkingi) w tym: ul. Radzymińska ul. Pułtuska ul. Zaokopowa równanie, żwirowanie dróg w obrębie miasta remonty cząstkowe ulic ogłoszenia o przetargach (800zł) | 300.000 | 275.33358,10 133.080,31 73.527,43 13.969,74 27.353,00 26.768,82 6558,80 | chodnik 1.108m2 chodnik 452m2,pali-sada 29mb krawężnik 55mb, obrzeża 41mb żwirowanie 3.945m2 równanie 21.500m2 ul.Zaokopowa,Radzy- mińska, Rynek, Chrobrego |
| II DROGI- WIEŚ (drogi, chodniki) w tym: Wola Smolana Jachranka Karolino 4. równanie żwirowanie dróg remonty cząstkowe ogłoszenia o przetargach (800zł) | 512.000 | 391.048,80 186.143,44 99.826,08 12.568,93 75.974,17 15.868,36 676,82 | asfalt 5.500m2 asfalt 2.950m2 asfalt 340m2 żwirowanie 9.010m2, równanie 112.200m2 Wola Kiełp. Zegrze grobla, Wola Smolana |
| III INNE w tym: 1. Tablice gminne 2. Mała architektura – Osiedle Nowy Świat 3. Osiedla 1000-lecia 4. Nabrzeże 5. Remont domków w Jadwisinie Ogłoszenia o przetargach (500zł) | 253.500 | 188.815,83 13.253,97 79.781,72 47.956,,77 13.403,62 34.364,85 54,90 | Zegrze, Kania Polska chodnik 251m2, palisada 182mb, ławki10szt, gazony 210szt chodnik 112m2,palisada 258mb, ławki 10szt chodnik 46m2, palisada 28mb rem. kapitalny 2 domków |
| OGÓŁEM | 1.065.500 | 855.222,73 |  |

W trakcie realizacji remontów pozamiejskich  zakończony jest, lecz nie zafakturowany remont drogi w Jadwisinie o wartości ok. 49.000zł, zaś w zakresie innych remontów dobiega końca rozbiórka pozostałości budynku po byłej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy o wartości ok. 35.000zł oraz inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej w Jachrance o wartości prac ok. 20.000zł.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż realizacja wydatków na zadania remontowe zostanie wykonana.

Komisja w obecności użytkowników obiektu dyr. Danuty Prusinowskiej, nauczyciela kultury fizycznej Jacka Cebo oraz pracownika referatu PRI p. Mirosława Michalaka dokonała lustracji nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zegrzu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia. Użytkownicy obiektu są usatysfakcjonowani stanem technicznym i estetycznym boiska oraz otoczenia i po kilkumiesięcznej eksploatacji nie wnoszą żadnych uwag do jakości wykonanych robót. Wykonawca przekazał użytkownikowi wszelkie urządzenia i dokumentację powykonawczą z atestem oraz udzielił rękojmi na 36 miesięcy.

W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej całokształtu spraw związanych z budową boiska wraz z zagospodarowaniem terenu komisja stwierdza, że:

- Protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 Euro  dowodzi prawidłowości działania w zakresie procedury przetargowej.

- W przetargu nieograniczonym, który odbył się dnia 28.03.2003r. z czterech ofert spełniających wszystkie warunki wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę najtańszą firmy TAMEX Sp. z.o.o., Warszawa, ul. Tamka 38 na kwotę 224.480,40zł brutto (kosztorys inwestorski – 231.317,30zł netto).

- Umowę z firmą TAMEX Sp. z.o.o. podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Serock w dniu 4.06.2003r.

- Protokólarne wprowadzenie na budowę nastąpiło w dniu 4.06.2003r.

- Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 6.08.203r., bez uwag dotyczących jakości wykonanych prac.

- Faktura za wykonaną pracę wraz z kosztorysem powykonawczym została złożona przez firmę TAMEX w dniu 13.08.2003r. na łączną kwotę 213.157,68zł brutto.

Ponadto na całkowity koszt budowy obiektu wpłynęły, wg zapłaconych faktur wydatki:

1.  wypis z rejestru gruntów                                                                 -       11,60zł

2. dwa ogłoszenia o przetargach w Gazecie Miejscowej                     -       64,05zł

3. mapy do celów projektowych                                                           -     902,00zł

4. zagospodarowanie terenu  (2 faktury)                                             -  24.415,23zł

5. Ciągi komunikacyjne przy boisku                                                   -  11.220,48zł

________________________________________________________________

Ogółem                                                                                                36.613,36zł

Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą                                          249.771,04zł

Wnioski:

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację zadań w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów. W rozliczeniu ilościowym i wartościowym planowane zadania zostaną zrealizowane.

Stwierdza się, że w żadnym przypadku ogólne kwoty wykonanych robót  nie przekroczyły kwot planowanych w budżecie gminy, a w przypadkach jednostkowych wartości określonych                 w kosztorysach powykonawczych. Zasady, tryb i organizacja przetargów są prawidłowe. Wybór wykonawców odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przez komisje przetargowe powoływane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Kosztorysy powykonawcze są skrupulatnie sprawdzane przez  inspektorów nadzoru budowlanego przed  wystawieniem faktury przez wykonawców.

Do każdej zrealizowanej faktury załączony jest protokół odbioru robót  sporządzony przez komisję z udziałem użytkowników inwestycji.

Dla zapewnienia wymaganej jakości wykonywanych zadań egzekwuje się od wykonawców atesty użytych do robót materiałów i urządzeń.

Komisja podkreśla zasadność działań zmierzających do pozyskiwania funduszy „sapardowskich” na kosztowne inwestycje w Serocku i Łasze w 2004r.

Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock  Burmistrz  został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych            w niniejszym protokóle oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości. Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Janusz Plewko                         ………………………………….

Piotr Ślaziński                         ………………………………….

Jerzy Cybulski                         ………………………………….

Andrzej Janusz                         …………………………………

Maria, Jadwiga Mierzwa         …………………………………

Józef Wiesław Miłosz              …………………………………

Burmistrz

Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

Kierownik Referatu

Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Mirosław Michalak

Serock, dnia  19.01.2004r.