Uchwała Nr 390/XLIV/2005

Rady Miejskiej w Serocku

z  dnia 4.11.2005r.

w sprawie: przyjęcia protokółu Komisji Rewizyjnej z kontroli Komunalnego Zakładu Budżetowego w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej w 2005r. na planowane zadania remontowe

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§  1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Komunalnego Zakładu Budżetowego             w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej w 2005r. na planowane zadania remontowe, stanowiący załącznik do uchwały.

§  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół

z kontroli Komunalnego Zakładu Budżetowego w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej w 2005r. na planowane zadania remontowe

Komisja Rewizyjna w składzie:

przewodniczący                 -   Janusz Plewko

z-ca przewodniczącego      -  Piotr Ślaziński

członkowie                         -  Jerzy Cybulski

-  Andrzej Janusz

# -  Maria, Jadwiga Mierzwa

-  Józef, Wiesław Miłosz

dokonała w dniu 11 października 2005r. kontroli Komunalnego Zakładu Budżetowego           w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej na 2005r. na planowane zadania remontowe gminnej substancji mieszkaniowej. Kontroli dokonano w obecności dyrektora KZB Pana Leszka Błachnio.

Na remonty gminnej substancji mieszkaniowej Rada Miejska przeznaczyła w budżecie gminy na 2005r. Uchwałą Nr 237/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004r. dotację przedmiotową w wysokości 200.000zł, którą w trakcie zmian budżetowych zwiększono Uchwałą Nr 311/XL/05 z dnia 30 maja 2005r. do kwoty 244.000zł.

W wyniku przyznanej dotacji na remont substancji mieszkaniowej gmina zawarła        z KZB stosowne umowy w dniu 17.02.2005r. i 14.06.2005r.

Planowane remonty dotyczyły budynków ul. Pułtuska 41, ul. Kościuszki 8a oraz drobniejszych prac na budynkach komunalnych i przyległych komórkach ul. Pułtuska 19, ul. Wyzwolenia 7 i 23.

Ponadto w wyniku pożaru lokalu komunalnego przy ul. Pułtuskiej 19 dokonano jego remontu.

Wykonawców prac na remonty budynków ul. Pułtuska 41 oraz ul. Kościuszki 8a wyłoniono w drodze przetargów nieograniczonych. Otwarcie ofert na remont budynku ul. Pułtuska 41 nastąpiło w dniu 17.03.2005r. Zakres prac obejmował wymianę poszycia dachowego, docieplenie, wymianę instalacji odgromowej, wymianę okien na klatkach schodowych            i piwnicach, wymianę rynien i rur spustowych, zagospodarowanie terenu.

Wpłynęły 4 oferty firm:

1. ZRB – TIMBUD z Legionowa na kwotę        -   182.780,16zł

2. PPU ZAMBET z Pułtuska  na kwotę              -   147.782,47zł

3. PHU BUDOMUR z Pułtuska na kwotę          -   143.828,49zł

4. PHU ABC z Ostrołęki na kwotę                     -   125.767,82zł

Z powodu braków specyfikacyjnych (oferta firmy BUDOMUR) oraz źle obliczonej ceny (oferta firmy TIMBUD) – komisje przetargowe odrzuciły je.

Spośród dwu pozostałych ofert spełniających wszystkie warunki specyfikacji wybrano ofertę najtańszą firmy PHU z Ostrołęki na kwotę 125.767,82zł i jej udzielono zamówienia na wykonawstwo prac. W trakcie prac zamówienie zostało zwiększone o kwotę 4.387,08zł         w wyniku umowy dodatkowej na wymianę okien w lokalu komunalnym.

Inwestycję zakończono na kwotę 130.258,22zł. Jakość prac ocenia się jako dobrą. Na poczet zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy zabezpieczono kwotę gwarancyjną w ustawowej wysokości.

Otwarcie ofert na remont budynku ul. Kościuszki 8a nastąpiło w dniu 21.04.2005r. Zakres prac obejmował: wymianę poszycia dachowego wraz z naprawą deskowania                 i elementów konstrukcyjnych oraz zagospodarowanie terenu.

Wpłynęły 4 oferty firm:

1. PHU BUDOMUR z Pułtuska na kwotę                                       -  178.721,18zł

2. ARDOM Myśliński z Legionowa na kwotę                                 -  118.982,77zł

3. Usługi Ogólnobudowlane Kaczmarek z Legionowa na kwotę     -  113.504,37zł

4. PPU ZAMBET z Pułtuska na kwotę                                            -   100.914,88zł

Z powodu źle obliczonej ceny (22% VAT) oraz w dwóch przypadkach braku zgody firm na przedłużenie związania z ofertą wadliwe oferty odrzucono, dokonując wyboru oferty firmy PPU ZAMBET z Pułtuska na kwotę 100.914,88zł. Inwestycję zakończono kwotą 100.914,88zł.

Ustawową kwotę należytego zabezpieczenia warunków umowy zdeponowano w kasie KZB. Zakres drobniejszych prac remontowych (ul. Pułtuska 19, ul. Wyzwolenia 7 i 23) obejmował smołowanie i naprawę dachów na budynkach komunalnych oraz przylegających komórek. Prace te wykonał KZB własnymi siłami. Z dotacji udzielonej przez gminę pokryto jedynie koszty zakupu materiałów na łączną kwotę 3.813,43zł.

Ponadto dokonano w trybie bezprzetargowym remontu lokalu komunalnego, który uległ spaleniu po pożarze na ul. Pułtuskiej 19/6.

Zakres koniecznych do wykonania prac obejmował: skucie tynku, wykonanie tynku z płyt gipsowo-kartonowych, wymianę okna i drzwi, naprawę stropu, wymianę instalacji elektrycznej. Całkowity koszt wykonanego remontu zamknął się kwotą 9.013,47zł.

Ogółem z przyznanej przez Radę Miejską dotacji przedmiotowej na 2005r. na remont gminnej substancji mieszkaniowej w wysokości 244.000zł KZB zgodnie z planowanymi zadaniami zrealizował ją w pełnej kwocie.

WNIOSKI:

Dotacja przedmiotowa dla KZB na remonty gminnej substancji mieszkaniowej została zrealizowana w 100% zgodnie z przyjętym planem zadaniowym. Jakość wykonanych prac     w momencie ich odbioru nie budziła zastrzeżeń. Część prac wykonał KZB własnymi siłami, przeznaczając kwotę dotacji jedynie na zakup materiałów.

Od firm, które realizowały prace remontowe w wyniku rozstrzygniętych przetargów zabezpieczono kaucje na poczet zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy.

Komisja pozytywnie ocenia działalność KZB w zakresie planowanej realizacji zadań remontowych gminnej substancji mieszkaniowej.

Na podstawie ( 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokóle oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Dyrektor, Pan Leszek Błachnio oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

- Janusz Plewko			............................................

- Piotr Ślaziński			...........................................

- Jerzy Cybulski			..........................................

- Andrzej Janusz			.........................................

- Maria, Jadwiga Mierzwa		.........................................

- Józef, Wiesław Miłosz		..........................................

Dyrektor     								Burmistrz

Komunalnego Zakładu Budżetowego			Miasta i Gminy Serock

Leszek Błachnio   						  Sylwester Sokolnicki

Serock, dn. 20.10.2005r.