Serock, dnia 20 września 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego:

# Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

tel. 0-22 782 75 73, fax: 0-22 782 61 51, e-mail: kzb@serock.pl, www.serock.pl

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759).

- Przedmiot zamówienia: usługi

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta

i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012.

Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV: 90620000-9, 90630000-2,

Zamówienie obejmuje:

Zadanie I:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 3 nośniki samochodowe z pługami typu ciężkiego oraz 3 piaskarkami o pojemności około 4 m3,

Zadanie II:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 2 pojazdy samochodowe z pługiem typu ciężkiego lub 2 ciągniki rolnicze z pługiem typu ciężkiego oraz min 2 piaskarki na samochód lub 2 piaskarki  doczepiane do ciągnika,

Zadanie III:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 2 pojazdy samochodowe z pługami lub 2 ciągniki rolnicze z pługami oraz min. 1 piaskarka na samochód lub doczepiana do ciągnika,

Zadanie IV:

- Zakres prac: odśnieżanie i likwidacja śliskości poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości ciągów pieszych, w tym chodników, przystanków autobusowych, schodów znajdujących się przy ciągu objętym zamówieniem (w zakres wchodzą również przystanki autobusowe znajdujące się po drugiej stronie jezdni wraz 
z ciągami pieszymi prowadzącymi do tych przystanków), wykaz ciągów do odśnieżania i posypywania – załącznik nr 1,

- Wymagania sprzętowe: min. 3 ciągniki typu lekkiego lub pojazdy o rozstawie kół max 1,5 m, 3 pługi do odśnieżania typu lekkiego o szerokości roboczej 
do 1,5 m, 3 piaskarki typu lekkiego, zawieszane o pojemności około 0,35 m3, min. 1 pojazd osobowo dostawczy do przewozu pracowników i mieszanki piaskowo - solnej.

Zadanie V:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo-solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 1 nośnik samochodowy z pługiem oraz 1 piaskarka o pojemności około 4 m3,

- Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może wziąć udział w części zamówienia składając oferty na zadania od 1 do 5 lub całość zamówienia.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6  Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówień uzupełniających w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne w sezonie zimowym 2011/2012 będą niekorzystne 
i przewidywany zakres usług będzie niewystarczający. 
Zamówienia uzupełniające mogą dotyczyć dla poszczególnych zadań maksymalnie:

- zadanie I 	– 13 odśnieżań i 11 posypywań mieszanką piaskowo-solną

- zadanie II 	– 10 odśnieżań i 5 posypywań mieszanką piaskowo-solną

- zadanie III 	–   9 odśnieżań i 5 posypywań mieszanką piaskowo-solną

- zadanie IV 	– 12 odśnieżań i 7 posypywań mieszanką piaskowo-solną

- zadanie V 	–   6 odśnieżań i 3 posypywań mieszanką piaskowo-solną

- Oferty wariantowe:

Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: 01.11.2011 – 15.04.2012

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceniania spełniania warunków przez Zamawiającego:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a w szczególności;

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

zadanie I -  min. 3 nośniki samochodowe z pługami typu ciężkiego oraz 
3 piaskarkami o pojemności około 4 m3,

zadanie II - min. 2 pojazdy samochodowe z pługiem typu ciężkiego lub 
2 ciągniki rolnicze z pługiem typu ciężkiego oraz min 2 piaskarki na samochód lub 2 piaskarki  doczepiane do ciągnika,

zadanie III - min. 2 pojazdy samochodowe z pługami lub 2 ciągniki rolnicze z pługami oraz min. 1 piaskarka na samochód lub doczepiana do ciągnika,

zadanie IV - min. 3 ciągniki typu lekkiego lub pojazdy o rozstawie kół max 1,5 m, 3 pługi do odśnieżania typu lekkiego o szerokości roboczej do 1,5 m, 3 piaskarki typu lekkiego, zawieszane o pojemności około 0,35 m3, min. 1 pojazd osobowo dostawczy do przewozu pracowników i mieszanki piaskowo – solnej,

zadanie V - min. 1 nośnik samochodowy z pługiem oraz 1 piaskarka 
o pojemności około 4 m3,

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wymagane jest dysponowanie pracownikami w ilości nie mniejszej niż posiadanego sprzętu wymagającego obsługi człowieka. Dodatkowo do zadania IV wymagane jest dysponowanie min dwoma pracownikami do odśnieżania i posypywania przystanków autobusowych, schodów, itp.

- posiadają doświadczenie w realizacji takich zamówień (udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jednej usługi zimowego utrzymania dróg o wartości brutto minimum: dla Zadania I – 120 tys. zł., Zadania II – 30 tys. zł., Zadanie III – 20 tys. zł., Zadanie V – 40 tys. zł., a dla Zadanie IV jednej usługi zimowego utrzymania chodników lub ciągów pieszych o wartości minimum 80 tys. zł.

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

- złożą kompletną ofertę, której zawartość opisana jest w punkcie poniżej.

- przyjmą jednoznacznie wszystkie postanowienia umowy.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie poszczególnych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia / nie spełnia”.

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca musi załączyć do oferty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do siwz,

- Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3 do siwz.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznikiem do oświadczenia może być kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- Parafowany formularz umowy – załącznik nr 4

- Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca – załącznik nr 5, Wymagane jest dysponowanie następującym sprzętem (dla każdego zadania oddzielnie):

zadanie I -  min. 3 nośniki samochodowe z pługami typu ciężkiego oraz 3 piaskarkami o pojemności około 4 m3,

zadanie II - min. 2 pojazdy samochodowe z pługiem typu ciężkiego lub 2 ciągniki rolnicze z pługiem typu ciężkiego oraz min 2 piaskarki na samochód lub 2 piaskarki  doczepiane do ciągnika,

zadanie III - min. 2 pojazdy samochodowe z pługami lub 2 ciągniki rolnicze z pługami oraz min. 1 piaskarka na samochód lub doczepiana do ciągnika,

zadanie IV - min. 3 ciągniki typu lekkiego lub pojazdy o rozstawie kół max 1,5 m, 
3 pługi do odśnieżania typu lekkiego o szerokości roboczej do 1,5 m, 3 piaskarki typu lekkiego, zawieszane o pojemności około 0,35 m3, min. 1 pojazd osobowo dostawczy do przewozu pracowników i mieszanki piaskowo – solnej,

zadanie V - min. 1 nośnik samochodowy z pługiem oraz 1 piaskarka 
o pojemności około 4 m3,

- Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania – załącznik nr 6. Wymagane jest dysponowanie pracownikami w ilości nie mniejszej niż posiadanego sprzętu wymagającego obsługi człowieka. Dodatkowo do zadania IV wymagane jest dysponowanie min dwoma pracownikami do odśnieżania i posypywania przystanków autobusowych, schodów, itp. Wykaz należy złożyć dla każdego zadania oddzielnie.

- wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania, wskazaniem zamawiającego i jego adresu  – załącznik nr 7. Wymagane jest wykonanie jednej usługi zimowego utrzymania dróg o wartości brutto minimum: dla Zadania I – 120 tys. zł., Zadania II – 30 tys. zł., Zadanie III – 20 tys. zł., Zadanie V – 40 tys. zł., a dla Zadanie IV jednej usługi zimowego utrzymania chodników lub ciągów pieszych o wartości min. 80 tys. zł. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane  należycie.

B) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów należy załączyć dodatkowo następujące dokumenty i załączniki:

- pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

- wszystkie dokumenty, oświadczenia  informacje wymienione w punkcie 9A składane 
są wspólnie przez partnerów, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 9A ppkt. 2 i 3, które składane jest przez każdego z partnerów z osobna.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wymienionych pkt. 9A ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

C) Dokumenty wymienione wyżej powinny zostać złożone w formie oryginałów 
lub kserokopii. W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii bądź odpisów dokumentów muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Sposób złożenia oferty oraz porozumiewania się wykonawcy
z zamawiającym:

1) Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w formie pisemnej.

2) W przypadku pytań dotyczących przygotowania oferty, wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) Prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji, wszelkie zapytania przesłane do zamawiającego mogą być przesyłane drogą elektroniczną lub faksem (art. 27 Prawa zamówień publicznych) bez wymogu potwierdzania ich w formie pisemnej. Odpowiedzi udzielane przez stronę zamawiającą, ogłoszenia i zawiadomienia dla wykonawców będą przesyłane drogą elektroniczną lub faksem, na adresy podane na druku oferty złożonej przez wykonawcę.

(Uwaga: podanie adresu poczty elektronicznej bądź nr faksu nie jest obowiązkowe. W przypadku braku przez wykonawcę takiego środka przekazu, wszelka korespondencja będzie przekazywana w formie pisemnej).

- Osoby do kontaktu z wykonawcami:

Arkadiusz Kozon, tel. 0- 22 782-75-73

Informacji można uzyskać w dni powszednie od godz. 7.00-15.00

- Wadium: nie dotyczy

- Termin związania ofertą: wynosi 30 dni, licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy spiąć w sposób gwarantujący jej zachowanie w całości, tzn. wszystkie druki powinny być spięte zszywaczem, bindowane lub wpięte w skoroszyt. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu, napisana w języku polskim. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane, a załączniki wymienione według kolejności na druku oferty dołączonym do SIWZ. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej 
w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być oznakowana w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

oferta na

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 
w sezonie zimowym 2011/2012”.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (ul. Nasielska 21, 05-140 Serock) 
w pok. nr 10  I p. do godz. 11.00 w dniu  30 września 2011 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2011 r. o godz. 11.10 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 (I piętro).

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę oferty Zamawiający wyliczy mnożąc ceny jednostkowe, przewidywaną ilość przejazdów określoną na podstawie danych z poprzednich dwóch sezonów zimowych oraz długość odcinka dla danego zadania.

Ceny jednostkowe za wykonanie  przedmiotu zamówienia – zadania określonego w niniejszej siwz określi Wykonawca  - według wzoru podanego na formularzu oferty – załącznik nr 2.

Do wyliczenia ceny oferty uwzględnia się średni zakres robót, obliczony na podstawie danych z sezonów 2009/2010  i  2010/2011, który dla poszczególnych zadań kształtuje się następująco:

Zadanie I: odśnieżanie – 26 pełnych przejazdów, posypywanie –23 pełnych przejazdów,

Zadanie II: odśnieżanie – 21 pełnych przejazdów, posypywanie – 10 pełnych przejazdów,

Zadanie III: odśnieżanie – 18 pełnych przejazdów, posypywanie –11 pełnych przejazdów,

Zadanie IV: odśnieżanie – 24 pełnych przejazdów, posypywanie –15 pełnych przejazdów,
Zadanie V: odśnieżanie – 12 pełnych przejazdów, posypywanie – 7 pełnych przejazdów.

SPOSÓB WYLICZENIA

Zadanie I

| Cena odśnieżania brutto | Cena posypywania brutto | Cena wykonania całego zadania brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| a x 26 x 50,85 km | b x 23 x 50,85 km | Suma kolumn 1 i 2 |

a – cena jednostkowa brutto za odśnieżenie 1 km drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

b - cena jednostkowa brutto za posypywanie 1 km drogi mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min.30%) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

Zadanie II

| Cena odśnieżania brutto | Cena posypywania brutto | Cena wykonania całego zadania brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| a x 21 x 36,90 km | b x 10 x 36,90 km | Suma kolumn 1 i 2 |

a – cena jednostkowa brutto za odśnieżenie 1 km drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

b - cena jednostkowa brutto za posypywanie 1 km drogi mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min.30%) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

Zadanie III

| Cena odśnieżania brutto | Cena posypywania brutto | Cena wykonania całego zadania brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| a x 18 x 39,35 km | b x 11 x 10,60 km | Suma kolumn 1 i 2 |

a – cena jednostkowa brutto za odśnieżenie 1 km drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

b - cena jednostkowa brutto za posypywanie 1 km drogi mieszanką piaskowo – solną  (zawartość soli – min.30%) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

Zadanie IV

| Cena odśnieżania brutto | Cena posypywania brutto | Cena wykonania całego zadania brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| a x 24 x 18,80 km | b x 15 x 18,80 km | Suma kolumn 1 i 2 |

a – cena jednostkowa brutto za odśnieżenie 1 km ciągu pieszego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

b - cena jednostkowa brutto za posypywanie 1 km ciągu pieszego mieszanką piaskowo - solną (zawartość soli – min. 30%) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

Zadanie V

| Cena odśnieżania brutto | Cena posypywania brutto | Cena wykonania całego zadania brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| a x 12 x 6,65 km | b x 7 x 6,65 km | Suma kolumn 1 i 2 |

a – cena jednostkowa brutto za odśnieżenie 1 km drogi zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

b - cena jednostkowa brutto za posypywanie 1 km drogi mieszanką piaskowo - solną (zawartość soli – min. 30%) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między wykonawcą i zamawiającym będą prowadzone w PLN.  Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy będzie protokół odbioru robót i faktura VAT.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

## Kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 100%.

Sposób oceny ofert: za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów dla danego zadania. Liczba punktów obliczana będzie na podstawie wzoru:

P = (Cmin : Cn) x 100

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę,

Cmin – cena oferty o najniższej cenie,

Cn – cena oferty badanej.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

O wszelkich formalnościach jakie należy podjąć w celu podpisania umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony  pisemnie, indywidualnie przez zamawiającego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
nie dotyczy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: wg załączonego wzoru umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone 
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

ZATWIERDZAM

Dnia: 20.09.2011 r.

mgr inż. Mirosław Smutkiewicz

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Serocku

Załączniki:

  - wykaz dróg, chodników do zimowego utrzymania – zima 2011/2012,

  - formularz oferty,

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

  - wzór umowy,

  - wykaz sprzętu (dla każdego zadania oddzielnie)

  - wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zadania (Wykonawca składa wykaz pracowników dla każdego zadania)

  - wykaz wykonanych usług

##### Załącznik nr 1

# ZESTAWIENIE DRÓG, CHODNIKÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA – ZIMA 2011/2012

Zestawienie:

- zadanie I – 50,85 km

- zadanie II – 36,90 km

- zadanie III – 39,35 km

- zadanie IV – 18,80 km

- zadanie V – 6,65 km

ZADANIE I

| Lp | Nr drogi i opis | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0125030 – Kania Nowa – Cupel (ul. Nadbużańska od drogi powiatowej 01110 w Kani Nowej do końca asfaltu w Cuplu) | 2,5 |
| 2 | 0125031 – Cupel (ul. Arciechowska przez wieś do ul. Bocianiej) | 0,8 |
| 3 | 0125039 – Kania Nowa ul. Polna | 1,2 |
| 4 | 0125038 – Łacha ul. Mazowiecka na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Sosnowej | 0,5 |
| 5 | 0125006 – Zalesie Borowe przez wieś oraz w kierunku Wólki Zaleskiej | 0,9 |
| 6 | 0125002 – Bolesławowo – Guty – Stanisławowo | 3,0 |
| 7 | 0125001 – Ludwinowo Dębskie | 2,2 |
| 8 | 0125025 - Jachranka przez wieś oraz część ul. Wspólnej | 2,25 |
| 9 | 0125053 – Jachranka od drogi powiatowej do Ośrodka ZETOM | 0,5 |
| 10 | 0125023 – Borowa Góra ul. Lipowa oraz przez Dosin | 2,2 |
| 11 | 0125020 – Borowa Góra ul. Długa od powiatowej 01105 w Borowej Górze do 01104 w Jachrance | 2,5 |
| 12 | 0125020 – Stasi Las ul. Długa od drogi krajowej 61 do powiatowej 01105 wraz z ul. Zacisze | 1,1 |
| 13 | 0125022 – Stasi Las ul. Główna | 1,4 |
| 14 | 0125049 – Grobelka w Zegrzu oraz ulice Groszkowskiego i Juzistek oraz do PAP | 2,4 |
| 15 | Ul. Drewnowskiego w Zegrzu | 0,2 |
| 16 | Ul. Pułku Radio w Zegrzu | 0,2 |
| 17 | 0125019 – Jadwisin ul. Szkolna i Ogrodowa do Geovity (brama) | 1,7 |
| 18 | 0125018 – Jadwisin ul. Szaniawskiego do ul. Jabłoniowej | 1,0 |
| 19 | Stasi Las ul. Prosta wraz z odcinkiem od ul. Głównej do drogi powiatowej 01108 | 1,3 |
| 20 | Droga gminna 0125040 (od Głównej w Stasim Lesie do ul. Nasielskiej w Borowej Górze) – ul. Radziwiłłów | 0,6 |
| 21 | 0125016 – Wierzbica przez wieś wraz z drogami dojazdowymi od drogi krajowej nr 61 | 2,2 |
| 22 | 0125015 – Wierzbica Cegielnia – od drogi krajowej nr 61 do granicy gminy | 1,7 |
| 23 | Serock ul. Moczydło | 1,2 |
| 24 | 0125013 Dębinki przez wieś wraz z 100 m odcinkiem ul. Leśnej | 1,9 |
| 25 | 0125011 Szadki – Wola Smolana – Pólki (do drogi na Zalesie Borowe) | 5,0 |
| 26 | 0125047 Jachranka od skrzyżowania ul. Wspólnej z drogą przez wieś do drogi krajowej 62 | 1,2 |
| 27 | 0125028 Izbica ul. Wiejska (asfalt) wraz z odcinkiem ul. Serockiej od sklepu do drogi Zegrze – Dębe | 1,7 |
| 28 | Wierzbica ul. Na Skarpie | 0,6 |
| 29 | Izbica ul. Serocka od drogi powiat. Zegrze-Dębe do drogi kraj. nr 62 | 1,2 |
| 30 | Skubianka – droga przez wieś (asfalt + odcinek nieutwardzony, łącznie z ul. Akacjową) | 2,0 |
| 31 | Skubianka/Dosin ul. Piękna | 0,8 |
| 32 | Serock ul. Wyzwolenia (całość) | 2,0 |
| 33 | Serock ul. Radziwiłła | 0,9 |
|  | RAZEM: | 50,85 |

ZADANIE II

| Lp. | Nr drogi i opis | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jadwisin ul. Szaniawskiego od ul. Jabłoniowej do Zegrzynka | 0,6 |
| 2 | Jadwisin przedłużenie ul. Ogrodowej od „Geovity” do działek na tyłach poligonu w Zegrzu | 0,6 |
| 3 | Jadwisin ul. Książęca | 0,35 |
| 4 | Jadwisin ul. Akacjowa | 1,1 |
| 5 | Jadwisin ul. Dojazdowa | 0,1 |
| 6 | Jadwisin ul. Konwaliowa | 0,55 |
| 7 | Jadwisin ul. Kwiatowa- nie ma takiej w Jadwisinie | 0,3 |
| 8 | Jadwisin ul. Dworkowa | 0,2 |
| 9 | Jadwisin ul. Spacerowa wraz z ul. Przy Parku do drogi krajowej 61 | 1,0 |
| 10 | Jadwisin ul. Jabłoniowa | 0,7 |
| 11 | Jadwisin ul. Różana | 0,3 |
| 12. | Jadwisin ul. Okrężna | 0,4 |
| 13. | Jadwisin ul. Wiśniowa | 0,1 |
| 14. | Jadwisin ul. Wrzosowa | 0,1 |
| 15. | Jadwisin ul. Jaśminowa | 0,1 |
| 16. | Jadwisin ul. Malinowa | 0,2 |
| 17. | Jadwisin ul. Cyprysowa | 0,1 |
| 18. | Jadwisin ul. Parkowa | 0,3 |
| 19. | Jadwisin ul. Żeglarska wraz z ul. Jachtową | 0,3 |
| 20 | Serock ul. Stokrotki | 0,3 |
| 21 | Serock ul. Cz. Miłosza wraz z ul. Batogowskiego | 0,8 |
| 22 | Serock ul. Żeromskiego | 0,15 |
| 23 | Serock ul. Mickiewicza wraz z uliczką boczną | 0,25 |
| 24 | Serock ul. Norwida | 0,3 |
| 25 | Serock ul. Słowackiego | 0,2 |
| 26 | Serock ul. Jana Matejki | 0,2 |
| 27 | Serock ul. Asnyka | 0,25 |
| 28. | Serock ul. Reymonta | 0,3 |
| 29 | Serock ul. Niemena | 0,4 |
| 30 | Serock ul. Dłużewskich | 0,5 |
| 31 | Serock ul. Polna od ul.Pobyłkowskiej do ostatnich zabudowań przed lasem | 0,6 |
| 32 | Serock ul. Pobyłkowska | 0,8 |
| 33 | 01125014 Wierzbica - droga do „Sadpolu” | 1,5 |
| 34 | Wierzbica ul. Wyszkowska – droga dojazdowa (za sklepem) | 0,15 |
| 35 | Wierzbica ul. Klonowa | 0,3 |
| 36 | Wierzbica ul. Brzozowa | 0,15 |
| 37 | Wierzbica ul. Wąska + ulica do niej równoległa (przy świetlicy) | 0,2 |
| 38 | Wierzbica ul. Pogodna | 0,15 |
| 39. | Wierzbica ul. Wiosenna | 0,15 |
| 40 | Wierzbica droga gruntowa przed rzeczką Klusówką w kierunku cegielni | 0,2 |
| 41 | Stasi Las ul. Jutrzenki | 0,9 |
| 42 | Stasi Las ul. Radosna | 0,2 |
| 43 | Stasi Las ul. Cicha | 0,1 |
| 44 | Stasi Las ul. Słoneczna | 0,9 |
| 45. | Stasi Las ul. Pogodna | 0,4 |
| 46 | 0125033 Nowa Wieś ul. Popowska od ul. Serockiej do ul. Bindugi w Kani Polskiej + drogi dojazdowe do posesji Popowska 5, 7, 55 | 2,05 |
| 47 | Łacha ul. Rayskiego | 1,4 |
| 48 | Łacha ul. Wschodnia | 0,3 |
| 49 | Łacha ul. Wedmana | 0,35 |
| 50 | - Łacha ul. Piaskowa | 0,4 |
| 51 | - Łacha ul. Kwiatowa do nr 4 | 0,15 |
| 52 | - Łacha ul. Koszykowa | 0,3 |
| 53. | - Łacha ul. Konwaliowa | 0,3 |
| 54 | - Łacha ul. Świerkowa | 0,3 |
| 55 | - Łacha ul. Krótka | 0,05 |
| 56 | - Łacha ul. Lipowa | 0,3 |
| 57 | Gąsiorowo ul. Tusińska | 1,5 |
| 58 | Gąsiorowo ul. W. Jagiełły | 0,15 |
| 59 | Gąsiorowo ul. Leśna | 0,6 |
| 60 | Gąsiorowo ul. Pieńki | 0,1 |
| 61 | Gąsiorowo ul. Nad Jarem | 0,1 |
| 62 | Gąsiorowo – „rondo” przy OSP | 0,1 |
| 63 | Gąsiorowo ul. Sosnowa | 0,6 |
| 64 | Cupel ul. Nadbużańska od końca asfaltu do przepompowni | 0,3 |
| 65 | Cupel ul. Łąkowa + odnoga w prawo | 0,9 |
| 66 | Cupel ul. Starorzeczna | 1,0 |
| 67 | Cupel ul. Topolowa + dojazd do posesji 22A | 1,4 |
| 68 | Cupel ul. Grabowa | 0,3 |
| 69 | Cupel ul. Orzechowa | 0,25 |
| 70 | Cupel ul. Różana | 0,2 |
| 71 | Nowa Wieś ul. Północna | 0,8 |
| 72 | Nowa Wieś ul. Dębowa | 0,3 |
| 73 | Nowa Wieś ul. Serocka 26 A-H, 24 (2 odnogi od ul. Serockiej w lewo) | 0,5 |
| 74. | Nowa Wieś ul. Letniskowa | 0,4 |
| 75 | Kania Polska ul. Wiejska | 0,5 |
| 76 | Kania Polska ul. Wspólna | 0,4 |
| 77 | Kania Polska ul. Nadbużańska od ul. Bindugi do końca gminy wraz z drogą odchodzącą w lewo | 0,3 |
| 78 | Kania Nowa ul. Spacerowa | 0,4 |
| 79 | Kania Nowa ul. Cicha | 0,6 |
| 80 | Kania Nowa ul. Wspólna | 0,5 |
| 81 | Kania Nowa ul. Wichrowych Wzgórz | 0,15 |
| 82. | Kania Nowa ul. Osiedle Pod Lasem | 0,2 |
| 83 | Borowa Góra ul. Dzikiej Róży | 0,4 |
| 84. | Borowa Góra ul. Kameralna | 0,3 |
| RAZEM |  | 36,9 |

Zadanie III

| Lp. | Nr drogi i opis | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drogi łączące drogę 0125011 – Szadki - Wola Smolana z drogą wojewódzką nr 622 + boczna do p. Berowej | 2,1 |
| 2 | Droga 180405W (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 622 do skrzyżowania z drogą powiatową Stanisławowo – Zabłocie) + przedłużenie drogi do posesji Zabłocie 38 (przy granicy gminy) | 4,3 |
| 3 | Serock ul. Żytnia wraz z ul. Chabrową i drogą łączącą ulicę z ul. Moczydło | 1,0 |
| 4 | Karolino - droga z kostki brukowej od powiatowej 01108 do ul. Granicznej w Serocku – ul. Chojno | 0,5 |
| 5 | Karolino ul. Promyka | 0,15 |
| 6 | Bolesławowo 2 drogi boczne (gruntowa i asfaltowa) odchodzące od drogi gminnej Bolesławowo – Stanisławowo | 2,0 |
| 7 | Dębinki – droga na Kępiaste | 1,1 |
| 8 | Guty – droga wzdłuż lasu wraz z odcinkami dróg bocznych (po lewej stronie) | 3,3 |
| 9 | 0125028 – Dębe przez wieś (od drogi wojewódzkiej 621 do powiatowej 01103) | 1,0 |
| 10 | 0125029 – Dębe od drogi powiatowej do pieszego zejścia na drogę wojewódzką nr 621 oraz drogi wewnętrzne na osiedlu w Dębem | 0,5 |
| 11 | Izbica ul. Graniczna | 0,5 |
| 12 | Izbica ul. Zachodnia (fragment drogi do działek „Osiedle Polna” od ul. Wspólnej + fragment drogi od ul. Serockiej w lewą i prawą stronę do ostatnich zabudowań) + ul. Kuny Leśnej | 0,8 |
| 13 | Izbica ul. Nadbrzeżna | 0,7 |
| 14 | 0125026 – Jachranka droga asfaltowa koło hydroforni oraz 300 m drogi gruntowej do ostatnich zabudowań | 0,9 |
| 15 | Jachranka - dwie drogi boczne odchodzące od drogi 0125047 ul. Wspólna do drogi krajowej 62 + ul. Jesienna | 1,1 |
| 16 | Jachranka droga do ogródków działkowych „Warszawianka” od drogi powiatowej 01103 – ul. Polnego wiatru i ul. Wczasowa | 0,4 |
| 17 | Jachranka - droga od powiatowej 01103 do Ośrodka GUS | 0,8 |
| 18 | Jachranka – łącznik drogi gm. 0125025 z pow. 01103 (koło sołtysa) – ul. Jasna | 0,6 |
| 19 | Jachranka – łącznik drogi gminnej 0125025 z powiatową 01103 (koło tartaku) – ul. Szczęśliwa + równoległa | 1,0 |
| 20 | Jachranka dwie drogi gruntowe odchodzące od drogi gminnej prowadzącej przez wieś Jachranka na odcinku od drogi do tartaku do hydroforni | 0,45 |
| 21 | Jachranka droga ukośnie odchodząca od powiatowej 01103 przed ul.Wspólną | 0,25 |
| 22 | 0125024 – Skubianka droga do ośrodka „Policyjnego Stowarzyszenia Rekreacyjnego” | 0,2 |
| 23 | Skubianka ul. Żeglarska, | 0,9 |
| 24 | Skubianka ul. Kapitańska, Bosmańska, Nawigatorów, Jachtowa | 1,0 |
| 25 | Skubianka od drogi przez wieś (0125024) do „SANPRO” | 0,3 |
| 26 | Skubianka droga prostopadła do drogi przez wieś (0125024) pomiędzy posesjami Skubianka 40 i 41 | 0,2 |
| 27 | Skubianka ul. Kubusia Puchatka | 0,15 |
| 28 | Borowa Góra, ul. Krótka | 0,3 |
| 29 | Borowa Góra ul. Poprzeczna | 0,4 |
| 30. | Borowa Góra ul. Dobra | 0,3 |
| 31. | Borowa Góra – droga między ul. Krótką a ul. Długą | 0,5 |
| 32 | Wola Kiełpińska - droga „za dawnym SKR” odchodząca od powiatowej 01104 | 0,3 |
| 33 | Wola Kiełpińska droga gruntowa od drogi powiatowej 01104 – uliczka do domków jednorodzinnych | 0,2 |
| 34 | Borowa Góra - 5 uliczek gruntowych odchodzących od ul. Lipowej w Borowej Górze I 100 mb, II przy posesji Lipowa 58 - 400 mb, III ul. Sosnowa – 400 mb, IV przy posesji Lipowa 52 – 500 mb, V do posesji 11e | 1,5 |
| 35 | Zabłocie – drogi gminne 0125008, ….06, ….07, (od drogi wojewódzkiej nr 622) | 1,5 |
| 36 | Dosin – droga boczna przed posesją Sołtysa (naprzeciw posesji Dosin 77) | 0,1 |
| 37 | Droga gruntowa od powiatowej 01103 w Dosinie do drogi gminnej 0125023 przez wieś - ul. Brzozowa wraz z drogą boczną | 1,0 |
| 38 | Droga gminna przez las od Woli Smolanej do drogi krajowej nr 62 | 2,0 |
| 39 | Marynino - droga ukośna od drogi nr 622 | 0,7 |
| 40 | Stanisławowo – droga przy placu zabaw | 0,25 |
| 41 | Dębe ul. Przylaszczki | 0,05 |
| 42 | Dębe – parking przy Ośrodku Zdrowia | 0,1 |
| 43. | Dębe ul. Goździkowa | 0,65 |
| 44. | Dębe ul. Bukietowa | 0,1 |
| 45 | Jachranka droga w prawo od drogi do GUS | 0,25 |
| 46 | Jachranka ul. Borowa | 0,25 |
| 47 | Jachranka ul. Gajowa i Majowa + równoległa | 0,8 |
| 48 | Jachranka droga do posesji 102b (w prawo przed drogą do GUS-u) | 0,15 |
| 49 | Skubianka ul. Baśniowa i do boiska gminnego | 0,4 |
| 50 | Skubianka ul. Szafirowa i równoległa oraz „ślepa” | 0,15 |
| 51 | Dosin ul. Oliwkowa (od Brzozowej) | 0,15 |
| 52. | Dosin ul. Zielona (od Brzozowej) | 0,1 |
| 53 | Skubianka ul. Frezji | 0,4 |
| 54 | Skubianka ul. Bratka | 0,15 |
| 55 | Wola Smolana do posesji 21 | 0,4 |
|  | RAZEM | 39,35 |

## ZADANIE IV

| Lp. | Nr drogi i opis | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serock ul. Pułtuska od stadionu do PZW w Wierzbicy, od skrzyżowania dróg krajowych 61 i 62 do drogi gminnej na Wierzbicę oraz od przystanku autobusowego wzdłuż Restauracji Złoty Lin do drogi gminnej do „Sadpolu” | 2,3 |
| 2 | Serock ul. Pułtuska od stadionu do ul. Zielonej w Serocku | 0,3 |
| 3 | Serock ul. Warszawska od GS do Restauracji „Złoty Okoń” | 1,7 |
| 4 | Serock ul. Wyzwolenia (chodnik od Ul. Norwida do ośrodka TP „Exploris”) | 0,6 |
| 5 | Stasi Las ul. Warszawska od ul. Radziwiłła w Serocku do ul. Szaniawskiego w Jadwisinie oraz od ul. Szaniawskiego w Jadwisinie do ostatniego przystanku w Borowej Górze (do ul. Lipowej) | 2,4 |
| 6 | Jadwisin ul. Szaniawskiego do ul. Dworkowej wraz z chodnikiem przy figurce św. Krzysztofa | 0,85 |
| 7 | Zegrze chodnik prowadzący do przystanków przy drodze krajowej (strona od poligonu) | 0,15 |
| 8 | Zegrze: ul. Juzistek, Groszkowskiego, Groszkowskiego do PAP, Drewnowskiego, Grobelka, Pułku Radio, chodnik przy drodze krajowej 61 na odcinku od grobelki do ul. Juzistek (wraz z chodnikiem do przystanku i przystankiem) | 3,1 |
| 9 | Zegrze parkingi: przed kościołem – ul. Drewnowskiego, parking przy ul. Groszkowskiego | 0,3 |
| 10 | Zegrze droga i chodnik - ul. Oficerska do Szkoły (wraz z parkingiem przy przedszkolu) | 0,4 |
| 11 | Zegrze – drogi dojazdowe do parkingów wraz chodnikami: działki 111/46, 111/32 wraz z przejściem do ul. Pułku Radio, 111/59, 111/53, 111/58, chodnik wraz z drogą do działki 111/46 i śmietnika + droga przy skwerze | 1,9 |
| 12 | Jachranka do Ośrodka Zetom, Warszawianka | 0,5 |
| 13 | Jachranka do hotelu „Windsor” | 0,2 |
| 14 | Dębe – od mostu do ronda + przystanki z zatokami | 1,5 |
| 15 | Bolesławowo – Dębe | 1,6 |
| 16 | Wola Kiełpińska – chodnik wzdłuż DK-62 | 1,0 |
| RAZEM |  | 18,8 km |

ZADANIE V

| Lp. | Opis | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ul. Polna | 1,2 |
| 2 | Ul. Traugutta | 0,55 |
| 3 | Ul. Zaokopowa | 0,5 |
| 4 | Ul. Radzymińska | 0,65 |
| 5 | Ul. Rybaki | 0,85 |
| 6 | Ul. Wolskiego | 0,15 |
| 7 | Ul. Brukowa | 0,2 |
| 8 | Ul. Retmańska | 0,85 |
| 9 | Ul. Zdrojowa | 0,4 |
| 10 | Ul. Chrobrego | 0,2 |
| 11 | Ul. Kościuszki | 0,2 |
| 12 | Ul. 11 Listopada | 0,2 |
| 13 | Ul. Rynek | 0,4 |
| 14 | Ul. Poniatowskiego, Św. Wojciecha, Farna | 0,3 |
| RAZEM |  | 6,65 km |

Integralną częścią załącznika jest mapa z naniesioną lokalizacją dróg, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych przewidzianych do zimowego utrzymania. Z mapą można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, bądź uzyskać telefonicznie wyjaśnienia.

##### Załącznik nr 2

Miejsko - Gminny Zakład  Gospodarki 
Komunalnej w  Serocku

(pieczęć Wykonawcy)

ul. Nasielska 21

05-140 Serock

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy:.................................................................................

Adres: .................................................................................................

TEL./FAX: ………………………………………………………….

e-mail:.................................................................................................

REGON: ……………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock                     w sezonie zimowym 2011/2012.

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

  - Oferuje wykonanie następującego zadania:

Zadanie I:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg, posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy), na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 3 samochody z pługami typu ciężkiego oraz 
3 piaskarki o pojemności około 4 m3,

Oferuję wykonanie zadania I przy zachowaniu następujących cen jednostkowych:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

Zadanie II:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg, posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy), na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 2 pojazdy samochodowe z pługiem typu ciężkiego lub 2 ciągniki rolnicze z pługiem typu ciężkiego oraz min 2 piaskarki na samochód lub 2 piaskarki doczepiane do ciągnika,

Oferuję wykonanie zadania II przy zachowaniu następujących cen jednostkowych:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

Zadanie III:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg, posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy), na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 2 pojazdy samochodowe z pługami lub 2 ciągniki rolnicze z pługami oraz min. 1 piaskarka na samochód lub doczepiana do ciągnika,

Oferuję wykonanie zadania III przy zachowaniu następujących cen jednostkowych:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

Zadanie IV:

- Zakres prac: odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości ciągów pieszych w tym chodników, przystanków autobusowych, schodów znajdujących się przy ciągu (w zakres wchodzą również przystanki autobusowe znajdujące się po drugiej stronie jezdni wraz z ciągami pieszymi do tych przystanków), wykaz ciągów do odśnieżania – załącznik nr 1,

- Wymagania sprzętowe: min. 3 ciągniki typu lekkiego lub pojazdy o rozstawie kół max 1,5 m, 3 pługi do odśnieżania typu lekkiego o szerokości do 1,5 m, 3 piaskarki typu lekkiego, zawieszane o pojemności około 0,35 m3, min. 1 pojazd osobowo dostawczy do przewozu pracowników i mieszanki piaskowo - solnej.

Oferuję wykonanie zadania IV przy zachowaniu następujących cen jednostkowych:

- Odśnieżanie 1 km ciągów pieszych w tym chodników, przystanków autobusowych, schodów znajdujących się przy ciągu (w zakres wchodzą również przystanki autobusowe znajdujące się po drugiej stronie jezdni wraz z ciągami pieszymi do tych przystanków):

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie mieszanką piaskowo-solną 1 km ciągów pieszych w tym chodników, przystanków autobusowych, schodów znajdujących się przy ciągu (w zakres wchodzą również przystanki autobusowe znajdujące się po drugiej stronie jezdni wraz z ciągami pieszymi do tych przystanków):

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

Zadanie V:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg, posypywanie jezdni  solą (materiał Wykonawcy), na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 1 samochód z pługiem oraz 1 piaskarka 
o pojemności około 4 m3,

Oferuję wykonanie zadania V przy zachowaniu następujących cen jednostkowych:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

  - Zapoznała się ze specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, terenem robót i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

  - Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

  - W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy 
w formie, terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Oferta została złożona na ........ ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

- …………………………………………………………………………………………………………………. ,

Adnotacje wykonawcy: .......................................................................................

........................................................................................................................

.........................., .......... 2011 r.                   …………………………………………………………..
       (miejscowość)                 ( data)                 	   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego/-ych/
                                                                                                  przedstawiciela/-li/ Oferenta)

Załącznik nr 3

............................................

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Przystępując do przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg 
i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012” prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), oświadczam, że;

- jestem uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 
art. 24 ust. 1 w/w ustawy .

............................, ………… 2011			.....................................................

(miejscowość)                   (data)    				(podpis osoby upoważnionej)

##### Załącznik nr 4

U M O W A  nr ……

zawarta w dniu ………….. 2011 roku pomiędzy Miejsko – Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock, reprezentowanym przez:

- Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor,

- Barbara Wiśniewska – Główna Księgowa

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

a firmą  ..............................................................................................................., z siedzibą ............................................................................................................, działającą na  podstawie ......................................................................................, zwaną dalej  „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

1………………………..

została zawarta umowa zgodnie ustawą  Prawo  zamówień publicznych wg trybu „przetarg nieograniczony”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające                  na zimowym utrzymaniu dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock.

Wykaz dróg i chodników przewidzianych do zimowego utrzymania przedstawia załącznik Nr 1 do umowy.

- Zakres prac obejmuje:

Zadanie I:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 3 nośniki samochodowe z pługami typu ciężkiego oraz 3 piaskarkami o pojemności około 4 m3,

Zadanie II:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 2 pojazdy samochodowe z pługiem typu ciężkiego lub 2 ciągniki rolnicze z pługiem typu ciężkiego oraz min 2 piaskarki na samochód lub 2 piaskarki  doczepiane do ciągnika,

Zadanie III:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo – solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 2 pojazdy samochodowe z pługami lub 2 ciągniki rolnicze z pługami oraz min. 1 piaskarka na samochód lub doczepiana do ciągnika,

Zadanie IV:

- Zakres prac: odśnieżanie i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie mieszanką piaskowo-solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości ciągów pieszych w tym chodników, przystanków autobusowych, schodów znajdujących się przy ciągu objętym zamówieniem na całej szerokości (w zakres wchodzą również przystanki autobusowe znajdujące się po drugiej stronie jezdni wraz z ciągami pieszymi prowadzącymi do tych przystanków), wykaz ciągów do odśnieżania i posypywania – załącznik nr 1,

- Wymagania sprzętowe: min. 3 ciągniki typu lekkiego lub pojazdy o rozstawie kół max 1,5 m, 3 pługi do odśnieżania typu lekkiego o szerokości roboczej 
do 1,5 m, 3 piaskarki typu lekkiego, zawieszane o pojemności około 0,35 m3, min. 1 pojazd osobowo dostawczy do przewozu pracowników i mieszanki piaskowo - solnej.

Zadanie V:

- Zakres prac: odśnieżanie jezdni dróg i likwidacja śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo-solną (zawartość soli – min. 30%, materiał Wykonawcy) na całej szerokości, wykaz dróg do odśnieżania 
i posypywania – załącznik nr 1

- Wymagania sprzętowe: min. 1 nośnik samochodowy z pługiem oraz 1 piaskarka o pojemności około 4 m3,

UWAGA: w przypadku składania ofert częściowych Zamawiający zawrze umowę na poszczególne zadania.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnym sprzętem oraz materiałem potrzebnym do realizacji zamówienia.

- W przypadku długotrwałych, intensywnych opadów śniegu połączonych 
z występowaniem niskich temperatur Zamawiający dopuszcza zwężenie odśnieżanego pasa jezdni oraz wykonanie tzw. „mijanek”. Sytuacja taka dotyczy odcinków dróg o małej szerokości, gdzie zachodziłaby konieczność wywozu śniegu oraz odcinków dróg na otwartej przestrzeni gdzie zachodzi zjawisko nawiewania śniegu z okolicznych pól. Sytuacja taka musi być komisyjnie stwierdzona na wniosek Wykonawcy.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 1 listopada 2011 roku do dnia                 15 kwietnia 2012  roku.

§  3

- Zakres robót jak również termin ich rozpoczęcia, każdorazowo określi Zamawiający w formie pisemnej, faksem lub w formie telefonogramu. Jeżeli prace zostaną zlecone telefonicznie to informacja o tym zostanie umieszczona w protokóle odbioru prac. Protokół odbioru prac będzie sporządzany po każdej akcji odśnieżania i likwidacji śliskości na druku opracowanym przez Zamawiającego zaakceptowanym przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu prac w czasie realizacji zamówienia, jak również w szczególnych przypadkach zlecenie wykonania niepełnych zakresów dróg dla poszczególnych zadań zamówienia publicznego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie Pan ......................, nr telefonu kom. ....................... .

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie Pan ...................., nr telefonu kom. ........................ .

- Czas wykonania całego zakresu prac, określonego w załączniku Nr 1 do umowy, licząc od momentu rozpoczęcia robót, nie może przekroczyć:

  - dla zadań I, II, III, IV 	- 6 godzin,

  - dla zadania V		- 2 godziny.

- Rozpoczęcie wykonywania każdego z zadań powinno nastąpić w ciągu 1 godziny od zgłoszenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, z wyjątkiem prac wykonywanych w godzinach nocnych, których godzina rozpoczęcia określana jest każdorazowo w zgłoszeniu.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie prac z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w taki sposób, aby nie zasypywać przyległych ciągów pieszych, przystanków komunikacji publicznej i przyległych posesji.

- Upoważniony pracownik Wykonawcy ma obowiązek telefonicznego kontaktu 
z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego (codziennie w godz. 18.00 – 20.00) w celu uzgodnienia konieczności działań na kolejny dzień na podstawie  prognozy pogody. Upoważniony pracownik Wykonawcy zobowiązany jest również do niezwłocznego stawienia się u Zamawiającego w celu odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej (24 h/dobę) łączności telefonicznej z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy z winy wykonawcy.

§ 4

- Rozliczenia za świadczoną usługę będą regulowane w systemie miesięcznym przy zachowaniu następujących cen jednostkowych:

1.1 Zadanie I:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

1.2 Zadanie II:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

1.3 Zadanie III:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

1.4 Zadanie IV:

- Odśnieżanie 1 km ciągów pieszych w tym chodników, przystanków autobusowych, schodów znajdujących się przy ciągu objętym zamówieniem (w zakres wchodzą również przystanki autobusowe znajdujące się po drugiej stronie jezdni wraz 
z ciągami pieszymi prowadzącymi do tych przystanków), na całej szerokości:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie mieszanką piaskowo-solną 1 km ciągów pieszych w tym chodników, przystanków autobusowych, schodów znajdujących się przy ciągu objętym zamówieniem (w zakres wchodzą również przystanki autobusowe znajdujące się po drugiej stronie jezdni wraz z ciągami pieszymi prowadzącymi do tych przystanków), na całej szerokości:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

1.5 Zadanie V:

- Odśnieżanie 1 km drogi:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Posypanie 1 km drogi mieszanką piaskowo-solną:

........... zł netto ( słownie: .......................................................................),

........... zł brutto (słownie: .......................................................................),

........... zł VAT (słownie: ..........................................................................),

- Wynagrodzenie za roboty Zamawiający wypłaci przelewem na konto wskazane w fakturze VAT  w terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, a całość zamówienia nie przekroczy : zadanie I – ………. zł brutto, zadanie II – ………. zł brutto, zadanie III – ………. zł brutto, zadanie IV – ………. zł brutto, zadanie V – ………. zł brutto.

- Podstawą wypłaty za wykonaną usługę będzie złożona faktura VAT wraz z informacją o wykonanych pracach oraz protokół odbioru prac. Informacja ta  powinna zawierać: termin zlecenia, termin wykonania, zakres prac.

- Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet wykonywania usług.

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia    od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości (Zadanie I: 10.000 zł, Zadanie II: 5.000 zł, Zadanie III: 5.000 zł, Zadanie IV: 5.000 zł, Zadanie V: 5.000 zł).

- W przypadku zwłoki w zapłacie należności, o której mowa w § 4 umowy, Wykonawca naliczać będzie ustawowe odsetki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:

  - zwłoki w rozpoczęciu prac objętych zamówieniem wynoszącej do 2 godzin w wysokości 10% wynagrodzenia brutto zleconych robót,

  - zwłoki w rozpoczęciu prac objętych zamówieniem wynoszącej powyżej 2 godzin w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto zleconych robót,

  - w przypadku braku wykonania zlecenia kara umowna wynosi 100 % wynagrodzenia brutto zleconych robót,

  - odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości (Zadanie I: 10.000 zł, Zadanie II: 5000 zł, Zadanie III: 5.000 zł, Zadanie IV: 5000 zł, Zadanie V: 5000 zł).

  - niewłaściwe wykonanie prac (odśnieżanie lub posypywanie) – 50 zł/km drogi lub chodnika.

  - niewłaściwe odśnieżenie lub likwidacja śliskości na przystanku autobusowym – 100 zł/szt.

- Kary umowne Zamawiający może potrącać z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 6

- Zamawiający może rozwiązać umowę z miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym                    na piśmie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu akcji zimowego utrzymania dróg /chodników/ przez wyznaczone przez siebie osoby.

- W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, umowa może zostać  rozwiązana bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

§ 7

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą  obu stron wyrażoną w formie aneksu.

§ 8

Wszystkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

# ZESTAWIENIE DRÓG, CHODNIKÓW, DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA – ZIMA 2011/2012

Załącznik identyczny jak załącznik nr 1 do niniejszej siwz.

Załącznik nr 5

….........................................

(pieczęć Wykonawcy)

### WYKAZ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE OFERENT

| Numer zadania | Nazwa, marka | ilość sztuk | Przeznaczenie (opis) | Parametry techniczne (szerokość robocza, szerokość ciągnika do odśnieżania chodników itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………….…., ……….. 2011                         ....................................................

(miejscowość)                      (data)                                           (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 6

..........................................
            (pieczęć firmy)

Wykaz osób realizujących zamówienie

Do realizacji zadania nr ..… przewiduję następujące osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na:

Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 
w sezonie zimowym 2011 / 2012

| Nazwisko i imię | Nazwa obsługiwanego sprzętu | Nr rejestracyjny | Numer telefonu komórkowego operatora sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

..........................,  ............ 2011		  ……..……………………………………………………

(miejscowość)           (data)			 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

## Załącznik nr 7

.................................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ

wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat (jeżeli firma istnieje krócej, to w okresie jej istnienia) usług spełniających następujące warunki:

Zadanie I –   co najmniej 1 usługa zimowego utrzymania dróg o wartości min. 120 tys. zł. brutto

Zadanie II –  co najmniej 1 usługa zimowego utrzymania dróg o wartości min. 30 tys. zł. brutto

Zadanie III – co najmniej 1 usługa zimowego utrzymania dróg o wartości min. 20 tys. zł. brutto

Zadanie IV – co najmniej 1 usługa zimowego utrzymania chodników o wartości min. 80 tys. zł. brutto

Zadanie V –  co najmniej 1 usługa zimowego utrzymania dróg o wartości min. 40 tys. zł. brutto

| Lp. | Nazwa Zamawiającego, adres | Termin wykonania prac | Wartość wykonanych prac | Zakres wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…………………….., dnia …………… 2011

............................................................

(podpis osoby upoważnionej)